แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างลานกีฬาอเนก ประสงค์ | ลานกีฬาที่ 1 มีขนาดความกว้าง 29 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.10 เมตร ลานกีฬาที่ 2 มีขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร ลานกีฬาที่ 3 มีขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร ลานกีฬาที่ 4 มีขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 1.10 เมตร และลานกีฬาที่ 5 มีขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,939 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 25/12/57 | 23/02/58 |  | 1,031,000 |  |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายทองหลางอ้อม-หนองบัว) | ถนน คสล. มีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร | 1 โครงการ | ประกวดราคา | 19/03/58 | 27/05/58 | - | - | 869,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ปรับปรุงผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็กโดยเททับด้วยยาง Asphaltic Concrete (AC) หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 7 | ความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร ดำเนินการตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 1 โครงการ | ประกวดราคา | 5/03/58 | 7/05/58 | /0/58 | 2,630,000 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 7/01/57 | 7/01/57 | 3/03/57 | 30,800 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8(สายสวนลุงมวลบ้านลุงชอบ) | มี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 239 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 152 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,564 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 18/02/58  | 03/04/58 |  | 573,300 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านนางสุนันท์ -บ้านนายสำเนา) | มี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 207 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 90 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมทางเชื่อม 100.90 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,276.90 ตร.ม. และงานปรับระดับบ่อพัก จำนวน 212 บ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 5/06/58 |  |  | - |  |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างบล็อคท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 2.10 ม. ยาว 4.00ม. สูง 2.10 ม. จำนวน 2 ช่อง ตามแบบ อบต.กำหนด(บริเวณทางข้ามบ้านนางรม) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 11/03/57 | 2/03/57 | - | 210,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ต่อเติมสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 26/03/57 | 4/06/57 | 314,200 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ติดตั้งราวกันตกถนน บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ความยาว 5.50 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน 2 ด้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 10/06/57 | 10/06/57 | 16/06/57 | 20,700 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ติดตั้งราวกันตกถนน บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ 7 | ความยาว 8 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน 2 ด้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 10/06/57 | 10/06/57 | 16/06/57 | 22,000 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ถมดินหน้าสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ขนาดความกว้างเฉลี่ย 19 ม. ยาวเฉลี่ย 40 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 295 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23/05/57 | 23/05/57 | 12/06/57 | 58,878 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ทำการถมดินมีขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 178 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. และลงลูกรังมีขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 178 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23/05/57 | 23/05/57 | 27/06/57 | 61,682 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ขยายที่ทำงานสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ทำการรื้อผนังเบาออก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23 ตร.ม. ติดตั้งผนังเบาใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4.8 ตารางเมตร และติดตั้งประตูอลูมิเนียมเดิม จำนวน 1 บาน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 7/03/57 | 28/05/57 | 10,300 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4  | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 225 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 17 บ่อพัก และตัด คสล. จำนวน 242 ตร.ม. และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 21/03/57 | 2/06/57 | 415,898 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3  | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 158 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 12 บ่อพัก และตัด คสล. จำนวน 170 ตร.ม. และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 8/01/57 | 4/02/57 | 30/03/57 | 289,980 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด (สายบ้านนางรม-ไปสะพานใหม่) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 23/04/57 | 8/05/57 | - | 500,600 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4,6,7 | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 930 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,255 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 27/03/56 | 25/07/56 | - | 1,007,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกำแพงกั้นดิน หมู่ที่ 7 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. และมีกำแพงกั้นดินมีความยาว 35 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 18/03/56 | 24/04/56 | - | 189,700 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ขยายสะพาน คสล.พร้อมทางเชื่อมสะพาน ม.8 | ขนาดความกว้าง 2 ม. ยาว 12 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 12/03/56 | 10/04/56 | - | 242,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านขอนสะตือ | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 16/07/56 | 29/08/56 | - | 411,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 25/06/56 | 29/08/56 | 138,200 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ปรับระดับ ถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 31/07/56 | 30/08/56 | 509,000 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3 | ขนาดความกว้าง 1.5 ม. ยาว 7.6 ม. สูง 1.40 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด  | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 16/09/56 | 16/09/56 | 20/09/56 | 60,647 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4  | ขนาดØ 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก ตามแบบ อบต.กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 27/03/56 | 25/07/56 | - | 247,000 |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินงาน |   การเบิกจ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน(บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 56.6 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 226.40 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด  | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/051/56 | 25/06/56 | 6/09/56 | 110,000 | - |  / | - |  |

 (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง