แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ปรับระดับถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง 4.10 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด (บริเวณต่อจากสายทำนบท่าแซวที่ก่อสร้างไม่ตลอดสาย) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 3/03/57 | 11/03/57 | - | 156,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  ต.โค้งยาง | จุดที่ 1 มีขนาดความกว้าง 11.60 ม. ยาว 11.75 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายผิวทางเลี้ยว 18 ตร.ม. (บริเวณฝายนานายฟุต จุดที่ 2 มีขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 10.30 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายผิวทางเลี้ยว 14 ตร.ม. (บริเวณบ้านนายแนม) มีพื้นที่รวม 2 จุด จำนวน 240.40 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 21/03/57 | 27/03/57 | - | 116,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 903 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 7/02/57 | 7/02/57 | 21/02/57 | 81,308 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ปรับผิวจราจร คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 7/01/57 | 7/01/57 | 3/03/57 | 30,800 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ติดเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง | ขนาดกว้าง 3.65 ม. สูง 1.65 ม. จำนวน 5 ชุด และมุ้งลวดขนาดความกว้าง 0.85 ม. สูง 1.60 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 28/11/57 | 28/11/57 | 3/12/56 | 36,168 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างบล็อคท่อเหลี่ยมและวางท่อระบายน้ำ บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 2.10 ม. ยาว 4.00ม. สูง 2.10 ม. จำนวน 4 ช่อง และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00 ม. จำนวน 1 แถว 6 ท่อน และดาดคอนกรีตด้านหน้า-หลัง ท่อระบายน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด  (บริเวณบล็อกเหลี่ยมนาตาพอง) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 11/03/57 | 9/04/57 | - | 350,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างบล็อคท่อเหลี่ยม บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 2.10 ม. ยาว 4.00ม. สูง 2.10 ม. จำนวน 2 ช่อง ตามแบบ อบต.กำหนด  (บริเวณทางข้ามบ้านนางรม) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 11/03/57 | 2/03/57 | - | 210,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ต่อเติมสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 26/03/57 | 4/06/57 | 314,200 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ติดตั้งราวกันตกถนน บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ความยาว 5.50 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน 2 ด้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 10/06/57 | 10/06/57 | 16/06/57 | 20,700 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ติดตั้งราวกันตกถนน บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ 7 | ความยาว 8 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน 2 ด้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 10/06/57 | 10/06/57 | 16/06/57 | 22,000 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ถมดินหน้าสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ขนาดความกว้างเฉลี่ย 19 ม. ยาวเฉลี่ย 40 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 295 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23/05/57 | 23/05/57 | 12/06/57 | 58,878 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตะคลองแล้ง  หมู่ที่ 1 | ทำการถมดินมีขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 178 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. และลงลูกรังมีขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 178 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23/05/57 | 23/05/57 | 27/06/57 | 61,682 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ขยายที่ทำงานสำนักงาน อบต.โค้งยาง | ทำการรื้อผนังเบาออก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23 ตร.ม. ติดตั้งผนังเบาใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4.8 ตารางเมตร และติดตั้งประตูอลูมิเนียมเดิม จำนวน 1 บาน ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 7/03/57 | 28/05/57 | 10,300 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 225 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 17 บ่อพัก และตัด คสล. จำนวน 242 ตร.ม. และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 21/03/57 | 2/06/57 | 415,898 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3 | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 158 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 12 บ่อพัก และตัด คสล. จำนวน 170 ตร.ม. และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 8/01/57 | 4/02/57 | 30/03/57 | 289,980 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง  หมู่ที่ 1 | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด (สายบ้านนางรม-ไปสะพานใหม่) | 1 โครงการ | สอบราคา | 7/02/57 | 23/04/57 | 8/05/57 | - | 500,600 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4,6,7 | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 930 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,255 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 27/03/56 | 25/07/56 | - | 1,007,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกำแพงกั้นดิน หมู่ที่ 7 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. และมีกำแพงกั้นดินมีความยาว 35 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 18/03/56 | 24/04/56 | - | 189,700 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ขยายสะพาน คสล.พร้อมทางเชื่อมสะพาน ม.8 | ขนาดความกว้าง 2 ม. ยาว 12 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 12/03/56 | 10/04/56 | - | 242,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านขอนสะตือ | ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 16/07/56 | 29/08/56 | - | 411,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุด  โคลน หมู่ที่ 8 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 25/06/56 | 29/08/56 | 138,200 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ปรับระดับ ถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/05/56 | 31/07/56 | 30/08/56 | 509,000 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3 | ขนาดความกว้าง 1.5 ม. ยาว 7.6 ม. สูง 1.40 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 16/09/56 | 16/09/56 | 20/09/56 | 60,647 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดØ 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 28/01/56 | 27/03/56 | 25/07/56 | - | 247,000 | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ตามข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบ ประกวดราคา วิธีพิเศษ  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินลงทุน  (บาท) |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 | ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 56.6 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 226.40 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 1 โครงการ | สอบราคา | 22/051/56 | 25/06/56 | 6/09/56 | 110,000 | - | / | - |  |

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิภา มาปะโท) (นายวรรธน์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง